CSC Inventarios

Iteración Plan

**1. Hitos claves**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
| **CSC Inventarios** | **15 días** | **lun 13/04/15** |
| **Fase Inicial** | **15 días** | **lun 13/04/15** |
| Recopilación de información | 3 días | lun 13/04/15 |
| Visión | 2 días | jue 16/04/15 |
| Glosario | 2 días | lun 20/04/15 |
| Plan de Proyecto | 5 días | mié 22/04/15 |
| Lista de elementos de trabajo | 2 días | mié 29/04/15 |
| Lista de riesgos de la fase inicial | 2 días | mié 29/04/15 |
| Cierre de fase | 1 día | vie 01/05/15 |
| Fin Fase inicio | 0 días | lun 04/05/15 |

**2. Objetivo de alto nivel**

* Asuntos de Dirección y usabilidad planteadas por el área de almacén
* Entregar escenarios clave que permitan al usuario desempeñar todas sus actividades.
* Entregar la documentación que permitirá a los actores poder tomar decisiones.

**3. asignación de elementos de trabajo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre / Descripción** | **Prioridad (1-5)** | **Tamaño estimado (Puntos 1 - 10)** | **Asignado a** | **Estimación de esfuerzo (horas)** |
| Recopilación de información | 4 | 8 | Gilmer Terrones | 24 |
| Elaboración de visión | 3 | 8 | Gilmer Terrones | 16 |
| Elaboración de glosario | 3 | 8 | Gilmer Terrones | 16 |
| Elaboración de plan de proyecto | 4 | 8 | Gilmer Terrones | 40 |
| Lista de elaboración de trabajo | 2 | 8 | Gilmer Terrones | 16 |
| Lista de riesgos de la fase inicial | 4 | 9 | Gilmer Terrones | 16 |
| Gestionar usuario | 2 | 7 | Gilmer Terrones | 8 |
| Gestionar estación | 4 |  |  |  |
| Gestionar material | 4 |  |  |  |
| Actualizar inventario | 4 |  |  |  |
| Recepcionar solicitud |  |  |  |  |
| Asignar material |  |  |  |  |
| Atender solicitud |  |  |  |  |
| Iniciar sesión |  |  |  |  |
| Requerir material |  |  |  |  |
| Consultar existencia |  |  |  |  |
| Enviar requerimiento |  |  |  |  |
| Elegir material |  |  |  |  |
| Solicitar material |  |  |  |  |
| Elegir estación |  |  |  |  |
| Recepcionar material |  |  |  |  |
| Enviar solicitud |  |  |  |  |

**4. Evaluación Crítica**

* 80% de la creación de documentos para la fase inicial del desarrollo del sistema debido a que están sujetos modificación de acuerdo a la continuación del proyecto.